*Procès-verbal*

***Groupe :*** *groupe 10*

***Réunion :****10-02-2018*

***Heure :*** *08h30 à 11h30*

***Lieu :*** *Sup’Com 1*

***Personnes présentes :*** *M. Ouni Nizar  
 M. Ridha BOUALLEGUE*

*M. Jerbi Malek  
Mme Dridi Ahlem  
Mme Emna Trabelsi  
M. El Fellah Yahia  
M. Belaid Mohamed Karim  
Mme Ell Mekki Dorra*

*Mehdi MASMOUDI  
Chaima ZOGHLAMI  
Ahmed BEN SOLTANE  
Mohamed HADJ AMOR  
Mohamed SAYADI  
Mortadha BEN IBRHIM*

La réunion est animée par M. Nizar Ouni

Ce PV a été rédigé par M. Belaid Mohamed Karim

# L’Ordre du jour

*definir les* *milestones / les features à faire d'ici mercredi prochain*

# Milestones

## Binome 1

Se familiariser avec la carte, le mode de connexion , ethernet ssh, tester la camera

**Tâche de background**: connecter une 2eme camera sur la Diplay port

## Binôme 2

Détecter les obstacles

créer des unit test avec 3 img: positif, negatif, faux positif.

**background**: on va ajouter un capteur ultra son

## binôme 3

détecter les objets représentant une menace

**background : none**

# Les interventions

## intervention de M. Nizar:

+on peut connecter la Pi3 avec le cable ethernet

+‎ (!) il faut lever le drapeau: il faut prévenir les autre avant la fin du sprint

Exemple de problème: problème de matériel, problème technique

## Intervention de M. Bouallegue:

+il faut dire notre projet et non pas notre tâche

+‎il faut être sensible au sujet: il faut bien se documenter et je pas négliger les solutions proposées par des tiers

## Intervention de Yahia:

+on va utiliser le model de pv de google docs

## Intervention de Sayedi

+ On peut connecter la Pi à win10 si on créer un point d'accès. M. Nizar lui a demandé de nous envoyer un how to